|  | Rada Gminy Stare Babice Wójt Gminy Stare Babice |
| --- | --- |

Wieloletni Plan Inwestycyjny  Gminy Stare Babice

na lata 2009-2013

powiat warszawski zachodni

województwo mazowieckie

III edycja

Stare Babice,  wrzesień 2008 r.

Spis treści

1.	Wprowadzenie	2

2.	Prognoza Finansowa Gminy Stare Babice	4

3.	Założenia wieloletniego planu inwestycyjnego	6

4.	Uwarunkowania i zagrożenia wieloletniego planu inwestycyjnego	6

5.	Zgłoszone potrzeby inwestycyjne – materiał informacyjny	7

6.	Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Stare Babice – część tabelaryczna	9

7.	Zamierzenia inwestycyjne spółek gminnych – materiał informacyjny	10

# Wprowadzenie

Prezentowany dokument stanowi kolejną, trzecią edycję Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Stare Babice i określa zamierzenia inwestycyjne w latach 2009-2013.

Prace nad obecną edycją WPI odbywały się zgodnie z harmonogramem przyjętym Zarządzeniem nr 107/08 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu prac nad konstruowaniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Stare Babice na lata 2009-2013.

Oceną i doborem zadań do WPI, podobnie jak w poprzedniej edycji, zajmował się Zespół Roboczy, w skład którego weszli Wójt Gminy Stare Babice, Zastępca Wójta Gminy Stare Babice, Sekretarz Gminy Stare Babice oraz przedstawiciele referatów Inwestycji i Zamówień Publicznych, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Architektury, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Rozwoju Gminy, a także Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa „Eko-Babice” Spółka z o.o.

Tabela Nr 2 przedstawia Prognozę Finansową Gminy Stare Babice, a Tabela Nr 3 Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Stare Babice na lata 2009-2013. Zadania ujęte w WPI finansowane są z budżetu Gminy Stare Babice i środków pochodzących z Unii Europejskiej. Wieloletni Plan Inwestycyjny został zbilansowany, co oznacza, że wielkości przypisane do poszczególnych zadań inwestycyjnych dają w sumie kwoty w poszczególnych latach planu, określone przez Skarbnika Gminy jako progowe.

Dla zobrazowania pełnego poziomu inwestowania w gminie niezbędne jest przybliżenie zamierzeń inwestycyjnych spółek gminnych, które z własnych środków realizują szereg zadań z zakresu wodociągów i kanalizacji oraz melioracji. Tabele Nr 4 i Nr 5 prezentują odpowiednio zamierzenia inwestycyjne Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE Sp. z o.o. oraz Gminnej Spółki Wodnej „BABICE”.

W efekcie przyjętych założeń i poczynionych starań, ogólny poziom inwestowania w Gminie Stare Babice w latach 2009-2013 wyniesie ponad 300 mln zł i w  poszczególnych latach planu przedstawia się następująco:

Tabela nr 1: Struktura podziału planowanych nakładów inwestycyjnych w latach 2009 - 2013

w zł

| Wyszczególnienie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Łącznie w latach 2009-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budżet Gminy Stare Babice | 40 965 000 | 29 210 000 | 25 899 289 | 27 775 000 | 21 870 000 | 145 719 289 |
| Spółki gminne | 45 728 614 | 70 843 826 | 29 387 510 | 6 650 000 | 4 150 000 | 145 719 289 |
| Razem | 86 693 614 | 100 053 826 | 55 286 799 | 34 425 000 | 26 020 000 | 302 479 239 |

# Prognoza Finansowa Gminy Stare Babice

Tabela nr 2: Prognoza Finansowa Gminy Stare Babice na lata 2009-2013

| Wyszczególnienie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOCHODY OGÓŁEM | 66 215 112 | 74 276 634 | 78 864 047 | 82 750 124 | 84 415 546 |
| Dochody własne | 55 574 358 | 62 966 097 | 66 661 568 | 69 970 891 | 70 812 180 |
| 1. Podstawowe dochody podatkowe | 40 592 106 | 47 913 157 | 50 781 177 | 52 307 339 | 54 060 409 |
| 2. Wpływy z dzierżawy i sprzedaży majątku, użytkowania wieczystego oraz opłat adiacenckich | 13 962 780 | 7 166 435 | 5 248 086 | 4 360 067 | 2 298 741 |
| 3. Dochody z działalności finansowej | 0 | 61 012 | 64 852 | 68 935 | 73 380 |
| 4. Pozostałe podatki i opłaty | 942 241 | 980 177 | 1 019 669 | 1 060 783 | 1 104 758 |
| 5. Pozostałe dochody własne, w tym planowane środki UE niepodlegające zwrotowi | 77 231 | 15 618 545 | 9 547 784 | 15 384 621 | 2 212 295 |
| Subwencje i dotacje | 10 640 754 | 11 310 537 | 12 022 478 | 12 779 233 | 13 603 366 |
| Subwencje ogółem | 7 488 284 | 7 959 634 | 8 460 653 | 8 993 209 | 9 573 181 |
| Dotacje ogółem | 3 152 471 | 3 350 903 | 3 561 825 | 3 786 025 | 4 030 185 |
| WYDATKI BIEŻĄCE: | 45 401 906 | 48 126 020 | 51 639 768 | 53 597 162 | 55 574 619 |
| WYDATKI NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA | 276 397 | 1 922 367 | 2 291 344 | 871 726 | 2 257 285 |
| ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE BRUTTO | 20 536 809 | 24 228 246 | 24 752 935 | 28 281 236 | 26 583 643 |
| Przychody z zaciągania długu | 25 500 000 | 7 500 000 | 5 000 000 | 3 500 000 | 0 |
| Spłata zadłużenia | 874 674 | 2 433 277 | 3 495 807 | 4 437 200 | 4 691 033 |
| ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE NETTO | 45 162 135 | 29 294 969 | 26 257 128 | 27 344 036 | 21 892 610 |
| INWESTYCJE I INNE WYDATKI MAJĄTKOWE | 41 365 000 | 29 210 000 | 25 899 289 | 27 775 000 | 21 870 000 |
| Roczne przepływy gotówki netto | 3 797 135 | 84 969 | 357 839 | -430 964 | 22 610 |
| Wolne środki na koniec roku | 57 849 | 142 819 | 500 657 | 69 693 | 92 303 |

# Założenia wieloletniego planu inwestycyjnego

Wieloletni Plan Inwestycyjny opracowano, przy przyjęciu następujących założeń:

- Kontynuowane będą założenia przyjęte w I i II edycji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Stare Babice.

- Uwzględnione zostaną zadania ujęte w załączniku do budżetu na 2008 r. pn. „Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008-2010”.

- Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu „Eko-Babice” Spółka z o.o. przekazane zostaną środki finansowe, stanowiące udział własny w realizacji przedsięwzięcia planowanego do współfinansowania z Funduszu Spójności pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Stare Babice w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego”.

- Zakres rzeczowy dostosowany będzie do poziomu finansowego określonego prognozą finansową Gminy Stare Babice na lata 2008-2013, przygotowaną przez Skarbnika Gminy.

- Inwestycje, których realizacja wykracza poza ustawowe kompetencje Gminy Stare Babice nie mogą być ujęte w WPI.

Ponadto, założono iż dane roku 2008 odzwierciedlają przewidywane wykonanie wydatków.

# Uwarunkowania i zagrożenia wieloletniego planu inwestycyjnego

Na realizację i realność wieloletniego planu inwestycyjnego wpływ będą miały w szczególności następujące elementy:

- Możliwość zmian legislacyjnych, które w istotny sposób mogą wpłynąć na wysokość dochodów gminy, a w konsekwencji na wysokość środków możliwych do przeznaczenia na inwestycje.

- Brak pewności, czy środki z Unii Europejskiej zostaną pozyskane w postulowanej wysokości.

- Przyjęcie w planach rocznych większej niż proponowana liczby zadań lub wyższego poziomu nakładów na poszczególne zadania w latach planu. Spowoduje to konieczność podjęcia decyzji o wydłużeniu cykli inwestycyjnych i tym samym wpłynie na efektywność realizacji inwestycji.

# Zgłoszone potrzeby inwestycyjne – materiał informacyjny

Poniższe zestawienie przedstawia nowe zadania inwestycyjne zgłoszone do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Stare Babice na lata 2009-2013:

| Lp. | DROGI, CHODNIKI I OŚWIETLENIE ULICZNE |
| --- | --- |
| 1 | Budowa drogi gminnej we wsi Klaudyn, ul. Lutosławskiego |
| 2 | Modernizacja ul. Klonowej w Koczargach |
| 3 | Budowa ciągu pieszo – jezdnego – ul. Kresowa w Starych Babicach |
| 4 | Budowa ul. Piotra Skargi w miejscowości Blizne Jasińskiego |
| 5 | Budowa dróg osiedlowych w Bliznem Jasińskiego |
| 6 | Budowa ul. Prusa w miejscowości Blizne Jasińskiego |
| 7 | Budowa drogi równoległej do ul. Jakubowicza w Lipkowie i dojazdu do niej od skrzyżowania ulic Mościckiego i Jakubowicza |
| 8 | Budowa ul. Karabeli w Lipkowie |
| 9 | Budowa chodnika i modernizacja nawierzchni ul. Jakubowicza w Lipkowie od nr 1 do skrzyżowania z ul. Mościckiego |
| 10 | Budowa ulicy Żurawiowe Mokradła w Kwirynowie |
| 11 | Odwodnienie wsi Klaudyn |
| 12 | Budowa drogi gminnej we wsi Babice Nowe – przedłużenie ul. Piłsudskiego |
| 13 | Opracowanie koncepcji modernizacji układu komunikacyjnego w Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego |
| 14 | Modernizacja dróg osiedlowych w Blizne Łaszczyńskiego |
| 15 | Budowa ulicy Kontuszowej |
| 16 | Budowa dróg gminnych we wsi Zielonki tzw. „klin” między ul. Białej Góry i Sportową |

| Lp. | OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ SPORT SZKOLNY |
| --- | --- |
| 1 | Budowa wielofunkcyjnego obiektu w Bliznem Jasińskiego przy ośrodku dla niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą |
| 2 | Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Starych Babicach |
| 3 | Modernizacja stołówki szkolnej w Starych Babicach |
| 4 | Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzecinie Dużym |
| 5 | Modernizacja starej i nowej części szkoły oraz hali sportowej w ZSP Borzęcin Duży |

| Lp. | SPORT I REKREACJA ORAZ ŚCIEŻKI ROWEROWE |
| --- | --- |
| 1 | Budowa ciągu pieszo – rowerowego Janów - Klaudyn |
| 2 | Budowa placu zabaw we wsi Zielonki w tzw. „klinie” między ul. Białej Góry i Sportową |
| 3 | Zagospodarowanie Polany w Lipkowie do celów rekreacyjnych |

| Lp. | MIESZKALNICTWO KOMUNALNE |
| --- | --- |
| 1 | Budowa mieszkań socjalnych |

| Lp. | UPOWSZECHNIANIE KULTURY I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO |
| --- | --- |
| 1 | Ochrona i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego – renowacja przydrożnych kapliczek na terenie gminy |
| 2 | Pozyskanie gruntów pod budowę świetlicy wiejskiej w Lipkowie |

| Lp. | POPRAWA OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW |
| --- | --- |
| 1 | Budowa na terenie Gminy Stare Babice elektronicznego systemu „E-URZĄD” umożliwiającego elektroniczny obieg dokumentów między mieszkańcami a pracownikami Urzędu Gminy w Starych Babicach. |

# Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Stare Babice – część tabelaryczna

# Zamierzenia inwestycyjne spółek gminnych – materiał informacyjny