Stare Babice, dnia 17 września 2018 r.

RZP.271.26.2018

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia p.n. „Przebudowa ul. Szymanowskiego na odcinku od ul. Lutosławskiego do ul. Ciećwierza w Klaudynie”**

Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że w dniu 17 września wpłynęło pytanie od Wykonawcy, poniżej przekazuję jego treść i odpowiedź na nie:

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wejście w teren i rozpoczęcie robót w roku 2019 z terminem zakończenia zgodnym z SIWZ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wejście w teren i rozpoczęcie robót w roku 2019 z terminem zakończenia zgodnym z SIWZ ze względu na decyzję Ministra Ochrony Środowiska, zezwalającą na wycinkę drzew kolidujących z przebudowywaną drogą, której ważność upływa z dniem
31 grudnia 2018 r.

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

(-) Jacek Kłopotowski