SPRAWOZDANIE

Z PRZEBIEGU REALIZACJI

STRATEGII ROZWOJU GMINY STARE BABICE

W LATACH 2002 - 2005

Stare Babice  wrzesień 2006 r.

spis treści

1.	Wstęp	5

2.	Sprawozdanie z przebiegu realizacji ustaleń Strategii Rozwoju Gminy Stare Babice na lata 2002-2015	11

2.1.	Projekt 1.1.:Dokończenie wodociągów i kanalizacji na terenach obecnie zamieszkałych	11

2.2.	Projekt 1.2.:Odrolnienie gruntów V i VI klasy (Wojcieszyn, Borzęcin, Koczargi, Blizne, Janów, Klaudyn) i uzbrojenie ich pod zabudowę zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego	12

2.3.	Projekt 1.3.: Modernizacja ul. Warszawskiej: wykonanie kanalizacji deszczowej oraz chodników – ponieważ jest to droga wojewódzka spodziewany jest udział władz wojewódzkich w inwestycji.	13

2.4.	Projekt 1.4.: Budowa zakładu segregacji odpadów z udziałem gmin warszawskich	14

2.5.	Projekt 1.5.: Rekultywacja śmietniska w Klaudynie z wykorzystaniem zgromadzonych tam zasobów gazu	15

2.6.	Zadanie 1.1.: Wymiana działek pracowniczych w Zielonkach na tereny przystosowane do budownictwa mieszkaniowego i wsparcie organizacji TBS	16

2.7.	Projekt 2.1: Zmniejszenie kolizji drogowych poprzez instalację wideo-radarów	17

2.8.	Projekt 2.2: Położenie chodników (ul. Sienkiewicza w Starych Babicach na odcinku od ul. Pohulanka do ul. Izabelińskiej)	18

2.9.	Projekt 2.3: Ścieżki rowerowe między osiedlami dla lepszego ich skomunikowania między sobą (niezależnie od ścieżek rowerowych dla celów turystycznych na terenie Kampinosu)	19

2.10.	Projekt 2.4: Oświetlenie ul. Akacjowej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Lipowej, ul. Piłsudskiego od Rynku do ul. Warszawskiej, ul. Szkolnej w Koczargach	20

2.11.	Projekt 2.5: Poprawa jakości dróg gminnych, urządzenie ulic	21

2.12.	Zadanie 2.1.: Poprawa komunikacji z Mariewa i Stanisławowa do Warszawy: dofinansowanie dodatkowej linii autobusowej poprzez dopłaty do biletów (wspólnie z Gminą Leszno i władzami powiatu)	23

2.13.	Zadanie 2.2.: Bezpieczna droga do szkoły: zabezpieczenie skrzyżowań w pobliżu szkół (m.in. przez budowę barierek)	24

2.14.	Projekt 3.1: Program mieszkaniowy dla policji; budowa 6 mieszkań  (w pierwszym etapie) i przekazanie ich do dyspozycji Komendy Powiatowej	25

2.15.	Projekt 3.2: Budowa Domu Seniora przy współpracy z Kasą Chorych i z udziałem inwestora zagranicznego (inicjatywa władz samorządowych Berlina)	26

2.16.	Zadanie 3.1.: Kontynuacja programu promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia	27

2.17.	Zadanie 3.2.: Interaktywna strona internetowa o występujących zagrożeniach (w połączeniu z projektem   nr 6.1 informatyzacji gminy)	29

2.18.	Zadanie 3.3.: Zbliżenie mieszkańców z policją (każdy mieszkaniec zna swojego dzielnicowego: spotkania komisji bezpieczeństwa z Policją, wspólne wizyty Policji i członków komisji u mieszkańców)	30

2.19.	Zadanie 3.4.: Powołanie klasy integracyjnej w gimnazjum (etat dla opiekuna)	31

2.20.	Zadanie 4.1: Uporządkowanie obrębów geodezyjnych wsi i połączenie ich wokół wsi Stare Babice celem ubiegania się o prawa miejskie dla gminy	32

2.21.	Projekt 4.2: Budowa pasażu spacerowo-handlowego na terenie obecnej Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Starych Babicach z Rynku do trasy warszawskiej	33

2.22.	Projekt 4.3: Urządzenie terenów parkowo-rekreacyjnych nad Strugą; inwestycja prywatnego właściciela gruntów Wyższej Szkoły Społeczno Ekonomicznej wynikająca z umowy sprzedaży	34

2.23.	Projekt 4.4: Nadanie centrum gminy unikalnego charakteru poprzez modernizację budynku Urzędu Gminy, postawienie pomnika Henryka Sienkiewicza oraz tablicy z historią gminy i jej bohaterami na placu przed Urzędem	35

2.24.	Projekt  5.1: Zagospodarowanie wysypiska w Klaudynie pod tereny rekreacyjne dla sportów zimowych i letnich przy współpracy z gminami sąsiadującymi (Bemowo, Bielany)	36

2.25.	Projekt  5.2: Budowa ścieżek rowerowych obejmujących gminy kampinoskie w ramach Związku Gmin Puszczańskich (tzw. Szlak Chopinowski)	37

2.26.	Zadanie 5.1: Przygotowanie terenów pod inwestycje sportowo-rekreacyjne na obrzeżu Puszczy Kampinoskiej. (Udział gminy: przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania, aktywne poszukiwanie inwestora do budowy pól golfowych i turystycznej infrastruktury gastronomiczno-wypoczynkowej, pomoc w promocji)	38

2.27.	Zadanie 5.2: Utworzenie Gminnej Izby Gospodarczej i skorzystanie z programów oferowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą (m.in. fundusz gwarancyjny, mikro-pożyczki, doradztwo)	39

2.28.	Zadanie 5.3: Pomoc w organizacji grup producenckich dla rolników	40

2.29.	Projekt  6.1: Informatyzacja gminy – uruchomienie terminala komputerowego (m.in. przewodnik po usługach publicznych, wzorce formularzy i procedur, urzędowe terminy)	41

2.30.	Zadanie 6.1: Opracowanie marki gminy dla celów promocji	42

2.31.	Zadanie 6.2: Przygotowanie ofert inwestycyjnych gminy	43

2.32.	Zadanie 6.3: Aktywne poszukiwanie inwestorów w wybranych branżach (banki, ubezpieczenia, konsulting, informatyka)	44

2.33.	Zadanie 6.4: Przystosowanie Urzędu do obsługi i monitorowania strategii rozwoju i profesjonalnej promocji gminy (zatrudnienie specjalisty)	45

2.34.	Projekt  7.1: Budowa ośrodka sportu i rekreacji w Zielonkach na gruntach gminy dla LKS Naprzód (wielo-funkcyjna hala sportowa z trybuną, korty tenisowe, boisko sportowe, z terenem rekreacyjnym i polem biwakowym)	46

2.35.	Projekt  7.2: Powołanie Centrum Kultury i Edukacji w budynku gimnazjum (adaptacja pomieszczeń, wsparcie w organizacji kursów i imprez, w połączeniu z zadaniem 8.2)	47

2.36.	Projekt  7.3: Budowa basenu przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach (przy współudziale Wyższej Szkoły Społeczno Ekonomicznej)	48

2.37.	Projekt  7.4: Sztuczna ślizgawka sezonowa w Zielonkach	49

2.38.	Projekt  7.5: Zorganizowanie i wyposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Bliznem (koło wędkarskie, boisko do koszykówki i siatkówki)	50

2.39.	Zadanie  8.1: Zarezerwowanie 3% z sumy dochodów własnych oraz udziałów w podatkach skarbu państwa na wspieranie stowarzyszeń społecznych, kulturalnych i sportowych	51

2.40.	Zadanie  8.2: Fundacja Rozwoju Oświaty, Kultury i Sportu (pomoc w założeniu, wsparcie finansowe, w połączeniu z projektem 7.2)	53

2.41.	Zadanie  8.3: Coroczny konkurs „małych grantów” dla inicjatyw osiedlowych (do 30 tys. zł, na projekty osiedlowe użyteczności publicznej, głównie place zabawa)	54

2.42.	Zadanie  8.4: Lokalizacja stacji Caritas przy ośrodku zdrowia w Starych Babicach (m.in. organizacja wolontariatu do zbiórki używanej odzieży oraz opieki nad ciężko chorymi, niepełnosprawnymi i potrzebującymi pomocy)	55

3.	Wnioski	56

# Wstęp

W przekonaniu o potrzebie określenia wizji rozwojowej gminy, niezbędnej do efektywnego zarządzania, racjonalnego gospodarowania zasobami rzeczowymi i finansowymi oraz zabiegania o zewnętrzne źródła zasilania Rada Gminy Stare Babice w listopadzie 2001 r. podjęła inicjatywę opracowania strategii rozwoju gminy, a w dniu 26 września 2002 roku uchwałą Nr XL/449/2002 przyjęła program „Strategia Rozwoju Gminy Stare Babice na lata 2002 - 2015.”

We wstępnej części tego dokumentu opisany został potencjał rozwojowy Gminy Stare Babice oraz przeprowadzona została analiza uwarunkowań (możliwości) rozwoju gminy. Polegała ona na wskazaniu uwarunkowań zewnętrznych, tj. szans i zagrożeń  oraz uwarunkowań wewnętrznych, czyli silnych i słabych stron gminy. Powyższe analizy były podstawą do sformułowania głównych założeń strategii, które z kolei pozwoliły sformułować generalny cel kierunkowy (misję rozwoju) dla gminy oraz określić cele strategiczne jej dalszego rozwoju. Dla ich realizacji ustanowiono  programy operacyjne oraz zaproponowano zestaw projektów i zadań realizacyjnych, określających konkretne działania szczegółowe, które winny być podjęte i wykonane w ramach poszczególnych programów operacyjnych.

Generalnym celem kierunkowym (misją rozwoju), zapisaną w tym dokumencie jest:

Stare Babice są nowoczesną gminą o ciekawej historii i unikalnej przyrodzie, dobrym miejscem do życia i inwestowania

Misja ta przekłada się na trzy cele strategiczne, a mianowicie:

Cel strategiczny I:

Podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury, usprawnienie komunikacji, poprawę bezpieczeństwa oraz właściwą urbanizację

Cel strategiczny II:

Przyciągnięcie inwestycji z zewnątrz, aktywizacja gospodarcza mieszkańców oraz zwiększenie dochodów gminy

Cel strategiczny III:

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw oraz rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej

Dla realizacji powyższych celów zdefiniowano następujące programy operacyjne:

Cel strategiczny I:

Podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury, usprawnienie komunikacji, poprawę bezpieczeństwa oraz właściwą urbanizację

Program operacyjny 1

Udostępnienie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, uzupełnienie infrastruktury inżynieryjno-technicznej i ochrona środowiska

Program operacyjny 2

Usprawnienie komunikacji i ochrona przed zagrożeniami komunikacyjnymi

Program operacyjny 3

Poprawa bezpieczeństwa, ochrona zdrowia, opieka nad słabszymi

Program operacyjny 4

Rozwój centrum urbanistycznego z nawiązaniem do miejscowej tradycji

Cel strategiczny II:

Przyciągnięcie inwestycji z zewnątrz, aktywizacja gospodarcza mieszkańców oraz zwiększenie dochodów gminy

Program operacyjny 5

Aktywizacja gospodarcza poprzez rozwój bazy dla turystyki rekreacyjnej i wspieranie miejscowego rolnictwa

Program operacyjny 6

Usprawnienie urzędu i zwiększenie wpływów do budżetu gminy

Cel strategiczny III:

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw oraz rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej

Program operacyjny 7

Rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej

Program operacyjny 8

Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i charytatywnych

Każdy z wyżej wymienionych programów winien być realizowany poprzez przedstawiony poniżej zestaw projektów inwestycyjnych oraz zadań, które nie wymagają nakładów inwestycyjnych.

Program operacyjny 1

Udostępnienie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, uzupełnienie infrastruktury inżynieryjno-technicznej i ochrona środowiska

Projekt 1.1 Dokończenie budowy wodociągów i kanalizacji na terenach obecnie zamieszkałych.

Projekt 1.2 Odrolnienie gruntów V i VI klasy (Wojcieszyn, Borzęcin, Koczargi, Blizne, Janów, Klaudyn) i uzbrojenie ich pod zabudowę zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

Projekt 1.3 Modernizacja ul. Warszawskiej: wykonanie kanalizacji deszczowej oraz chodników – ponieważ jest to droga wojewódzka spodziewany jest udział władz wojewódzkich w inwestycji.

Projekt 1.4 Budowa zakładu segregacji odpadów z udziałem gmin warszawskich.

Projekt 1.5 Rekultywacja śmietniska w Kaludynie z wykorzystaniem zgromadzonych tam zasobów gazu.

Zadanie 1 Wymiana działek pracowniczych w Zielonkach na tereny przystosowane do budownictwa mieszkaniowego i wsparcie organizacji TBS.

Program operacyjny 2

Usprawnienie komunikacji i ochrona przed zagrożeniami komunikacyjnymi

Projekt 2.1 Zmniejszenie kolizji drogowych poprzez instalację wideo-radarów.

Projekt 2.2 Położenie chodników (ul. Sienkiewicza w St.Babicach na odcinku od ul. Pohulanka do Izabelińskiej).

Projekt 2.3 Ścieżki rowerowe między osiedlami dla lepszego ich skomunikowania miedzy sobą (niezależnie od ścieżek rowerowych dla celów turystycznych na terenie Kampinosu).

Projekt 2.4 Oświetlenie ul. Akacjowej na odcinku od Warszawskiej do ul. Lipowej, 
ul. Piłsudskiego od Rynku do ul. Warszawskiej, ul. Szkolnej w Koczargach.

Projekt 2.5 Poprawa jakości dróg gminnych, urządzenie ulic.

Zadanie 2.1 Poprawa komunikacji z Mariewa i Stanisławowa do Warszawy: dofinansowanie dodatkowej linii autobusowej poprzez dopłaty do biletów (wspólnie z gminą Leszno i władzami powiatu).

Zadanie 2.2 Bezpieczna droga do szkoły: zabezpieczenie skrzyżowań w pobliżu szkół 
(m.in. przez budowę barierek).

Program operacyjny 2

Poprawa bezpieczeństwa, ochrona zdrowia, opieka nad słabszymi

Projekt 3.1 Program mieszkaniowy dla policji; budowa 6 mieszkań (w pierwszym etapie) 
i przekazanie ich do dyspozycji Komendy Powiatowej.

Projekt 3.2 Budowa Domu Seniora przy współpracy z Kasą Chorych i z udziałem inwestora zagranicznego (inicjatywa władz samorządowych Berlina).

Zadanie 3.1 Kontynuacja programu promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia.

Zadanie 3.2 Interaktywna strona internetowa o występujących zagrożeniach (w połączeniu 
z  projektem nr 6.1 informatyzacji gminy).

Zadanie 3.3 Zbliżenie mieszkańców z policją (każdy mieszkaniec zna swojego dzielnicowego: spotkania komisji bezpieczeństwa z Policją, wspólne wizyty Policji i członków komisji u mieszkańców).

Zadanie 3.4 Powołanie klasy integracyjnej w gimnazjum (etat dla opiekuna).

Program operacyjny 4.

Rozwój centrum urbanistycznego z nawiązaniem do miejscowych tradycji

Zadanie 4.1 Uporządkowanie obrębów geodezyjnych wsi i połączenie ich wokół wsi Stare Babice celem ubiegania się o prawa miejskie dla gminy.

Projekt 4.2 Budowa pasażu spacerowo-handlowego na terenie obecnej Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Starych  Babicach z Rynku do  trasy warszawskiej.

Projekt 4.2 Urządzenie terenów parkowo-rekreacyjnych nad Strugą; inwestycja prywatnego właściciela gruntów Wyższej Szkoły Społeczno Ekonomicznej wynikająca 
z umowy sprzedaży.

Projekt 4.3 Nadanie centrum gminy unikalnego charakteru poprzez modernizację  budynku Urzędu Gminy, postawienie pomnika Henryka Sienkiewicza oraz tablicy 
z historią gminy i jej bohaterami na placu przed Urzędem.

Program operacyjny 5

Aktywizacja gospodarcza poprzez rozwój bazy dla turystyki rekreacyjnej i wspieranie miejscowego rolnictwa

Projekt 5.1 Zagospodarowanie wysypiska  w  Klaudynie pod tereny rekreacyjne dla sportów zimowych i letnich przy współpracy z gminami sąsiadującymi (Bemowo, Bielany).

Projekt 5.2 Budowa ścieżek rowerowych obejmujących gminy kampinoskie w ramach Związku Gmin Puszczańskich (tzw. Szlak Chopinowski).

Zadanie 5.1 Przygotowanie terenów pod inwestycje sportowo-rekreacyjne na obrzeżu Puszczy Kampinoskiej. (Udział gminy: przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania, aktywne poszukanie inwestora do budowy pól golfowych 
i turystycznej infrastruktury gastronomiczno-wypoczynkowej, pomoc w promocji).

Zadanie 5.2 Utworzenie Gminnej Izby Gospodarczej i skorzystanie z programów oferowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą (m.in. fundusz gwarancyjny, mikro-pożyczki, doradztwo).

Zadane 5.3 Pomoc w organizacji grup producenckich dla rolników.

Program operacyjny 6

Usprawnienie urzędu i zwiększenie wpływów do budżetu gminy

Projekt 6.1 Informatyzacja gminy - uruchomienie terminala komputerowego 
(m.in. przewodnik po usługach publicznych, wzorce formularzy i procedur, urzędowe terminy).

Zadanie 6.1 Opracowanie marki gminy dla celów promocji.

Zadanie 6.2 Przygotowanie ofert inwestycyjnych gminy.

Zadanie 6.3 Aktywne poszukiwanie inwestorów w wybranych branżach (banki, ubezpieczenia, konsulting, informatyka).

Zadanie 6.4 Przystosowanie Urzędu do obsługi i monitorowania strategii rozwoju 
i profesjonalnej promocji  gminy (zatrudnienie specjalisty).

Program operacyjny 7

Rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej

Projekt 7.1 Budowa ośrodka sportu i rekreacji w Zielonkach na gruntach gminy dla LKS Naprzód (wielo-funkcyjna hala sportowa z trybuną, korty tenisowe, boisko sportowe, z terenem rekreacyjnym i polem biwakowym).

Projekt 7.2 Powołanie Centrum Kultury i Edukacji w budynku gimnazjum (adaptacja pomieszczeń, wsparcie w organizacji kursów i imprez, w połączeniu z zadaniem 8.2 poniżej).

Projekt 7.3 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej w St. Babicach (przy współudziale Wyższej Szkoły Społeczno Ekonomicznej).

Projekt 7.4 Sztuczna ślizgawka sezonowa w Zielonkach.

Projekt 7.5 Zorganizowanie i wyposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Bliznem (koło wędkarskie, boisko do koszykówki i siatkówki).

Program operacyjny 8

Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i charytatywnych

Zadanie 8.1 Zarezerwowanie 3% z sumy dochodów własnych oraz udziałów w podatkach skarbu państwa na wspieranie stowarzyszeń społecznych, kulturalnych
i sportowych.

Zadanie 8.2 Fundacja Rozwoju Oświaty, Kultury i Sportu (pomoc w założeniu, wsparcie finansowe, w połączeniu z projektem 7.2 powyżej).

Zadanie 8.3 Coroczny konkurs „małych grantów” dla inicjatyw osiedlowych (do 30 tys. zł, na projekty osiedlowe użyteczności publicznej, głównie place zabaw).

Zadanie 8.4 Lokalizacja stacji Caritas przy ośrodku zdrowia w St. Babicach (m.in. organizacja wolontariatu do zbiórki używanej odzieży oraz opieki nad ciężko chorymi, niepełnosprawnymi i potrzebującymi pomocy).

Opracowanie niniejsze ma na celu dokonanie oceny stopnia realizacji zadań i projektów inwestycyjnych oraz ich zgodności z założeniami wynikającymi z przyjętej  strategii rozwoju.

# Sprawozdanie z przebiegu realizacji ustaleń Strategii Rozwoju Gminy Stare Babice na lata 2002-2015

## Projekt 1.1.:Dokończenie wodociągów i kanalizacji na terenach obecnie zamieszkałych

Cel strategiczny I: Podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury, usprawnienie komunikacji, poprawę bezpieczeństwa oraz właściwą urbanizację

Program operacyjny 1: Udostępnienie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, uzupełnienie infrastruktury inżynieryjno-technicznej i ochrona środowiska

Projekt 1.1.: Dokończenie wodociągów i kanalizacji na terenach obecnie zamieszkałych

Efekty realizacji projektu w latach 2002 – 2005: Efekty rzeczowe i prace projektowe w latach 2002-2005: Sieć wodociągowa – długość 20 803 mb, przyłącza 400 szt.; Sieć kanalizacyjna – długość 11 020 mb, przykanaliki 266 szt.; Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków - powiększenie przepustowości do 1200 m3; Wykonano projekty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; Opracowano projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków – powiększenie przepustowości do 3000 m3. Obecnie trwa rozbudowa; Rozpoczęto budowę Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciem wody. Wykonano dokumentację techniczną hydrogeologiczną, opracowano koncepcję uzdatniania wody oraz dokonano próbnego pompowania wody z trzech wykonanych odwiertów; Wykonano i uruchomiono system monitorowania urządzeń wodociągowych; Wykonano monitoring przepompowni i ujęć wody; Opracowano Wstępne Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Stare Babice w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego” w ramach pomocy technicznej Funduszu Spójności .

Koszty ogółem: 13 303 tys. zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Środki z funduszu przedakcesyjnego SAPARD Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Środki pomocy technicznej Funduszu Spójności

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak/nie

Realizacja projektu przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami tak/nie

Potrzeba zmiany projektu tak/nie

## Projekt 1.2.:Odrolnienie gruntów V i VI klasy (Wojcieszyn, Borzęcin, Koczargi, Blizne, Janów, Klaudyn) i uzbrojenie ich pod zabudowę zgodnie 
z planem zagospodarowania przestrzennego

Cel strategiczny I: Podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury, usprawnienie komunikacji, poprawę bezpieczeństwa oraz właściwą urbanizację

Program operacyjny 1: Udostępnienie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, uzupełnienie infrastruktury inżynieryjno-technicznej i ochrona środowiska

Projekt 1.2.: Odrolnienie gruntów V i VI klasy (Wojcieszyn, Borzęcin, Koczargi, Blizne, Janów, Klaudyn) i uzbrojenie ich pod zabudowę zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego

Efekty realizacji projektu w latach 2002-2005: W latach 2002 – 2005 trwały prace przygotowawcze niezbędne do realizacji niżej wymienionych planów. W 2006 r. zostały opracowane plany miejscowe: Blizne Jasińskiego (około 70 ha) Janów Koczargi Stare Wierzbin - Wojcieszyn

Koszty ogółem: 129 tys. zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak/nie

Realizacja projektu przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak/nie

Potrzeba zmiany projektu: tak/nie Proponuje się zmianę nazwy projektu na: Opracowywanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i uzbrajanie nowych terenów pod budownictwo

## Projekt 1.3.: Modernizacja ul. Warszawskiej: wykonanie kanalizacji deszczowej oraz chodników – ponieważ jest to droga wojewódzka spodziewany jest udział władz wojewódzkich w inwestycji.

Cel strategiczny I: Podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury, usprawnienie komunikacji, poprawę bezpieczeństwa oraz właściwą urbanizację

Program operacyjny 1: Udostępnienie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, uzupełnienie infrastruktury inżynieryjno-technicznej i ochrona środowiska

Projekt 1.3.: Modernizacja ul. Warszawskiej: wykonanie kanalizacji deszczowej oraz chodników – ponieważ jest to droga wojewódzka spodziewany jest udział władz wojewódzkich w inwestycji.

Efekty realizacji projektu w latach 2002-2005: W latach 2002-2005 wybudowano chodniki o łącznej powierzchni 6562 m2. Ponadto zakupiono materiały niezbędne do wykonania przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zatoki parkingowej i przystankowej w Borzęcinie Dużym. W celu modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 580, gmina zobowiązała się wykupić grunt pod zbiorniki odwadniające tę drogę. Planowanych jest 9 zbiorników, w tym gmina pozyskuje grunty pod 8 zbiorników we wsiach: Borzęcin Mały, Wojcieszyn, Koczargi Nowe, Babice Nowe, Latchorzew, Zielonki Wieś, Lubiczów. W latach 2002 – 2005 gmina uczestniczyła w uzgadnianiu dokumentacji projektowej.

Koszty ogółem: 976 tys. zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich – wykonawstwo)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak/nie

Realizacja projektu przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak/nie

Potrzeba zmiany projektu: tak/nie Obecnie ul. Warszawska jest modernizowana przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich i dlatego projekt można uznać za zakończony. Proponuje się zmianę projektu na: Wspieranie ponadlokalnych inwestycji drogowych

## Projekt 1.4.: Budowa zakładu segregacji odpadów z udziałem gmin warszawskich

Cel strategiczny I: Podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury, usprawnienie komunikacji, poprawę bezpieczeństwa oraz właściwą urbanizację

Program operacyjny 1: Udostępnienie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, uzupełnienie infrastruktury inżynieryjno-technicznej i ochrona środowiska

Projekt 1.4.: Budowa zakładu segregacji odpadów z udziałem gmin warszawskich

Efekty realizacji projektu w latach 2002-2005: W związku ze zmianą ustroju m. st. Warszawy, która pociągnęła za sobą zmiany organizacyjne (likwidacja gmin warszawskich) projekt pn. „Zakład wspomagający system gospodarki odpadami m. st. Warszawy i gmin ościennych” nie wszedł w fazę realizacji inwestycji.

Koszty ogółem: 0 zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak / nie

Realizacja projektu przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak/nie

Potrzeba zmiany projektu: tak / nie Proponuje się zmianę nazwy projektu na: Budowa zakładu segregacji odpadów komunalnych z udziałem m. st. Warszawy.

## Projekt 1.5.: Rekultywacja śmietniska w Klaudynie z wykorzystaniem zgromadzonych tam zasobów gazu

Cel strategiczny I: Podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury, usprawnienie komunikacji, poprawę bezpieczeństwa oraz właściwą urbanizację

Program operacyjny 1: Udostępnienie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, uzupełnienie infrastruktury inżynieryjno-technicznej i ochrona środowiska

Projekt 1.5.: Rekultywacja śmietniska w Klaudynie z wykorzystaniem zgromadzonych tam zasobów gazu

Efekty realizacji projektu w latach 2002-2005: W latach 2002 – 2005 realizowano rekultywację wysypiska, w ramach której wykonano opaskę wód odciekowych wraz z systemem rozdeszczowania oraz formowano bryłę wysypiska. Aktualnie trwają prace przygotowawcze zmierzające do jego odgazowania.

Koszty ogółem: ponosi MPO

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?) budżet MPO Warszawa

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak / nie

Realizacja projektu przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak/nie

Potrzeba zmiany projektu: tak / nie Proponuje się zmianę nazwy projektu: Rekultywacja wysypiska w Klaudynie z wykorzystaniem zgromadzonych tam zasobów gazu.

## Zadanie 1.1.: Wymiana działek pracowniczych w Zielonkach na tereny przystosowane do budownictwa mieszkaniowego i wsparcie organizacji TBS

Cel strategiczny I: Podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury, usprawnienie komunikacji, poprawę bezpieczeństwa oraz właściwą urbanizację

Program operacyjny 1: Udostępnienie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, uzupełnienie infrastruktury inżynieryjno-technicznej i ochrona środowiska

Zadanie 1.1.: Wymiana działek pracowniczych w Zielonkach na tereny przystosowane do budownictwa mieszkaniowego i wsparcie organizacji TBS

Efekty realizacji zadania w latach 2002-2005: Została sporządzona wycena działek pracowniczych celem ich nabycia przez gminę. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku porozumienia pomiędzy właścicielami gruntów.

Koszty ogółem: 1 tys. zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak / nie

Realizacja zadania przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak /nie

Potrzeba zmiany zadania: tak / nie Proponuje się zmianę nazwy zadania na: Pozyskanie działek pracowniczych w Zielonkach z przeznaczeniem na budowę nowej szkoły oraz rozwój sportu i rekreacji w gminie oraz przeniesienie do Programu Operacyjnego: Rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej i edukacyjnej

## Projekt 2.1: Zmniejszenie kolizji drogowych poprzez instalację wideo-radarów

Cel strategiczny I: Podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury, usprawnienie komunikacji, poprawę bezpieczeństwa oraz właściwą urbanizację

Program operacyjny 2: Usprawnienie komunikacji i ochrona przed zagrożeniami komunikacyjnymi

Projekt 2.1: Zmniejszenie kolizji drogowych poprzez instalację wideo-radarów

Efekty realizacji projektu w latach 2002-2005: Podmiotem wiodącym jest Komenda Powiatowa Policji w Starych Babicach. Gmina wykonuje skrzynki ochronne dla fotoradarów. W 2006 roku planowane jest umieszczenie masztów w dwóch lokalizacjach, na które gmina uzyskała już niezbędne zgody Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich : droga wojewódzka nr 580 (ul. Warszawska) we wsi Borzęcin Duży w okolicach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym. droga wojewódzka nr 898 (ul. Sikorskiego) we wsi Stare Babice w okolicach ul. Polnej Maszty wraz z obudową będą własnością Gminy Stare Babice, natomiast fotoradary własnością Komendy Powiatowej Policji. Projekt aktualnie znajduje się w fazie realizacji.

Koszty ogółem: 0 zł

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak/nie

Realizacja projektu przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak/nie

Potrzeba zmiany projektu: tak/nie

## Projekt 2.2: Położenie chodników (ul. Sienkiewicza w Starych Babicach na odcinku od ul. Pohulanka do ul. Izabelińskiej)

Cel strategiczny I: Podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury, usprawnienie komunikacji, poprawę bezpieczeństwa oraz właściwą urbanizację

Program operacyjny 2: Usprawnienie komunikacji i ochrona przed zagrożeniami komunikacyjnymi

Projekt 2.2: Położenie chodników (ul. Sienkiewicza w Starych Babicach na odcinku od ul. Pohulanka do ul. Izabelińskiej)

Efekty realizacji projektu w latach 2002-2005: Inwestycja została zakończona i rozliczona w 2003 roku. Wykonano 1038 mb chodnika - 965 m2 wykonano z kolorowej kostki o grubości 6 cm, a 42 m2 z kostki o grubości 8 cm.

Koszty ogółem: 128 tys. zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak/nie

Realizacja projektu przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak/nie

Potrzeba zmiany projektu: tak/nie Proponuje się uznać projekt za zrealizowany.

## Projekt 2.3: Ścieżki rowerowe między osiedlami dla lepszego ich skomunikowania między sobą (niezależnie od ścieżek rowerowych dla celów turystycznych na terenie Kampinosu)

Cel strategiczny I: Podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury, usprawnienie komunikacji, poprawę bezpieczeństwa oraz właściwą urbanizację

Program operacyjny 2: Usprawnienie komunikacji i ochrona przed zagrożeniami komunikacyjnymi

Projekt 2.3: Ścieżki rowerowe między osiedlami dla lepszego ich skomunikowania między sobą (niezależnie od ścieżek rowerowych dla celów turystycznych na terenie Kampinosu)

Efekty realizacji projektu w latach 2002-2005: W omawianym okresie nie powstały nowe ścieżki rowerowe. W strategii projekt ten był przewidziany do realizacji na lata 2006 – 2008. Aktualnie w trakcie realizacji znajduje ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Warszawskiej, a w przygotowaniu ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Sikorskiego, na realizację której gmina wykupiła już grunt i przygotowuje dokumentację projektową. Projektowana jest także droga ul. Szymanowskiego w Klaudynie o długości około 700 m wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową.

Koszty ogółem: 5 tys. zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak/nie

Realizacja projektu przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak/nie

Potrzeba zmiany projektu: tak/nie Proponuje się zmianę nazwy projektu na: Budowa ścieżek rowerowych między miejscowościami dla lepszego ich skomunikowania

## Projekt 2.4: Oświetlenie ul. Akacjowej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Lipowej, ul. Piłsudskiego od Rynku do ul. Warszawskiej, ul. Szkolnej 
|w Koczargach

Cel strategiczny I: Podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury, usprawnienie komunikacji, poprawę bezpieczeństwa oraz właściwą urbanizację

Program operacyjny 2: Usprawnienie komunikacji i ochrona przed zagrożeniami komunikacyjnymi

Projekt 2.4: Oświetlenie ul. Akacjowej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Lipowej, ul. Piłsudskiego od Rynku do ul. Warszawskiej, ul. Szkolnej w Koczargach

Efekty realizacji projektu w latach 2002-2005: Projekt obejmuje trzy poniższe zadania: Oświetlenie ul Akacjowej - Prawdopodobnie wystąpił błąd w nazwie projektu. Ulica Akacjowa jest już oświetlona. W 2004 r w ulicy Akacjowej wykonano uzupełnienie linii oświetlenia ulicznego. Oświetlenie ul. Piłsudskiego od Rynku do ul. Warszawskiej – w 2004 r. wykonano uzupełnienie linii oświetlenia ulicznego. Oświetlenie ul. Szkolnej w Koczargach Starych – w 2004 r. wykonano uzupełnienie linii oświetlenia ulicznego.

Koszty ogółem: 131 tys. zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak/nie

Realizacja projektu przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak/nie

Potrzeba zmiany projektu: tak/nie Proponuje się uznać projekt za zrealizowany.

## Projekt 2.5: Poprawa jakości dróg gminnych, urządzenie ulic

Cel strategiczny I: Podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury, usprawnienie komunikacji, poprawę bezpieczeństwa oraz właściwą urbanizację

Program operacyjny 2: Usprawnienie komunikacji i ochrona przed zagrożeniami komunikacyjnymi

Projekt 2.5: Poprawa jakości dróg gminnych, urządzenie ulic

Efekty realizacji projektu w latach 2002-2005: W latach 2002 – 2005: utwardzono łącznie około 9 km dróg gminnych destruktem bitumicznym wraz z powierzchniowym utrwaleniem przeprowadzono remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na powierzchni około 8 600 m2, utwardzono około 13,5 km dróg gminnych gruntowych kruszywem drogowym (użyto do tego celu około 13 700 ton materiału), wykonano równanie i profilowanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na powierzchni około 710 000 m2. W 2002 r. utwardzono około 5 km dróg gminnych destruktem bitumicznym wraz z powierzchniowym utrwaleniem, przeprowadzono remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na powierzchni około 1000 m2, utwardzono około 2 km dróg gminnych gruntowych kruszywem drogowym (użyto do tego celu około 2 000 ton materiału), wykonano równanie i profilowanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na powierzchni około 100 000 m2. W 2003 r. utwardzono około 0,5 km dróg gminnych destruktem bitumicznym, wykonano powierzchniowe utrwalenie na około 3 km dróg gminnych o nawierzchni z destruktu bitumicznego, przeprowadzono remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na powierzchni około 1100 m2, utwardzono około 3 km dróg gminnych gruntowych kruszywem drogowym (użyto do tego celu około 2 700 ton materiału), wybudowano odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 200 m i szerokości 6 m (od ul. Kutrzeby do Oczyszczalni Ścieków), wykonano równanie i profilowanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na powierzchni około 150 000 m2. W 2004 r. utwardzono około 2,8 km dróg gminnych destruktem bitumicznym wraz z powierzchniowym utrwaleniem, przeprowadzono remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na powierzchni około 3000 m2, utwardzono około 4 km dróg gminnych gruntowych kruszywem drogowym (użyto do tego celu około 3 900 ton materiału), wykonano równanie i profilowanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na powierzchni około 200 000 m2, wybudowano chodnik wraz ze ścieżką rowerową o długości 611 m i szerokości od 3 do 3,5 m (wzdłuż ul. Południowej), wyremontowano chodniki na długości około 400 m (Blizne, ul. Łaszczyńskiego). W 2005 r. utwardzono około 0,75 km dróg gminnych destruktem bitumicznym, wykonano powierzchniowe utrwalenie na powierzchni około 6 100 m2 dróg gminnych o nawierzchni z destruktu bitumicznego lub asfaltowej, przeprowadzono remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na powierzchni około 3 500 m2, utwardzono około 4,5 km dróg gminnych gruntowych kruszywem drogowym (użyto do tego celu około 5 100 ton materiału), rozpoczęto budowę dróg gminnych w Kwirynowie (Modrzewiowa, Berberysowa, Graniczna, Irysowa, Konwaliowa) o długości 0,9 km i szerokości 5 m z obustronnymi chodnikami i odwodnieniem, wykonano równanie i profilowanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na powierzchni około 260 000 m2, wyremontowano chodniki na długości około 350 m (Blizne, ul. Graniczna i Przejazd), wybudowano odcinek chodnika o długości około 65 m (ul. Piaskowa – Kręta, Zielonki), wybudowano odwodnienie ul. Osiedlowej o długości 421 m (odcinek od ul. Sienkiewicza), wybudowano odwodnienie osiedla Zielonki (ul. Osiedlowa, Północna, Prosta) o długości 1060 m.

Koszty ogółem: 4 650 tys. zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak/nie

Realizacja projektu przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak/nie

Potrzeba zmiany projektu: tak/nie Proponuje się zmianę nazwy projektu na: Budowa nowych i modernizacja istniejących dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

## Zadanie 2.1.: Poprawa komunikacji z Mariewa i Stanisławowa do Warszawy: dofinansowanie dodatkowej linii autobusowej poprzez dopłaty do biletów (wspólnie z Gminą Leszno i władzami powiatu)

Cel strategiczny I: Podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury, usprawnienie komunikacji, poprawę bezpieczeństwa oraz właściwą urbanizację

Program operacyjny 2: Usprawnienie komunikacji i ochrona przed zagrożeniami komunikacyjnymi

Zadanie 2.1.: Poprawa komunikacji z Mariewa i Stanisławowa do Warszawy: dofinansowanie dodatkowej linii autobusowej poprzez dopłaty do biletów (wspólnie z Gminą Leszno i władzami powiatu)

Efekty realizacji zadania w latach 2002-2005: W omawianym okresie nie nastąpiła rozbudowa komunikacji publicznej. Natomiast 01.06.2006 r. została uruchomiona linia autobusowa 729 na trasie: Warszawa (Oś. Górczewska) – Blizne – Lubiczów – Latchorzew – Stare Babice – Zielonki Wieś – Koczargi Nowe – Wojcieszyn – Borzęcin Duży – Mariew – Wólka Zaborow. – Wyględy – Warszawa i planowane jest uruchomienie kolejnej linii (730) na trasie: Warszawa (Oś. Górczewska) – Blizne – Lubiczów – Latchorzew – Stare Babice – Zielonki Wieś – Koczargi Stare – Wojcieszyn – Warszawa.

Koszty ogółem: 261 tys. zł. (roczny koszt utrzymania linii 729)

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak / nie

Realizacja zadania przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak / nie

Potrzeba zmiany zadania: tak / nie Proponuje się zadanie uznać za zrealizowane i zastąpić nowym zadaniem pn.: Rozbudowa komunikacji publicznej (autobusowej) w korelacji z rozwojem budownictwa mieszkaniowego.

## Zadanie 2.2.: Bezpieczna droga do szkoły: zabezpieczenie skrzyżowań w pobliżu szkół (m.in. przez budowę barierek)

Cel strategiczny I: Podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury, usprawnienie komunikacji, poprawę bezpieczeństwa oraz właściwą urbanizację

Program operacyjny 2: Usprawnienie komunikacji i ochrona przed zagrożeniami komunikacyjnymi

Zadanie 2.2.: Bezpieczna droga do szkoły: zabezpieczenie skrzyżowań w pobliżu szkół (m.in. przez budowę barierek)

Efekty realizacji zadania w latach 2002-2005: Placówki oświatowe posiadają następujące zabezpieczenia w postaci: 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym: barierka przy głównym wejściu do szkoły prowadząca do ul. Poprzecznej, oznakowane przejście dla pieszych przy wjeździe z ul. Warszawskiej na ul. Poprzeczną, oznakowane przejście dla pieszych na ul. Warszawskiej przy wyjściu ze szkoły (z przedszkola), oznakowane przejście dla pieszych na ul. Warszawskiej od strony Kościoła, 2) Gimnazjum w Koczargach Starych: barierka przy wyjściu ze szkoły, specjalnie oznakowane przejście dla pieszych, 3) Szkoła Podstawowa w Starych Babicach: wyjście ze szkoły prowadzi na chodnik usytuowany wzdłuż ogrodzenia szkoły. Chodnik jest odgrodzony od parkingu samochodowego oraz ulicy pasem zieleni W okolicach wszystkich placówek oświatowych zostały wykonane przejścia dla pieszych specjalnie oznakowane. Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa i ograniczenia prędkości przejeżdżających samochodów w okolicach szkół, zaplanowano ustawienie fotoradarów w dwóch lokalizacjach: droga wojewódzka nr 580 (ul. Warszawska) we wsi Borzęcin Duży w okolicach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym. droga wojewódzka nr 898 (ul. Sikorskiego) we wsi Stare Babice w okolicach ul. Polnej Projekt znajduje się w fazie realizacji.

Koszty ogółem: 0 zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak / nie

Realizacja zadania przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak / nie

Potrzeba zmiany zadania: tak / nie Proponuje się zmianę nazwy zadania na: Bezpieczna droga do szkoły – zabezpieczenie skrzyżowań w pobliżu szkół.

## Projekt 3.1: Program mieszkaniowy dla policji; budowa 6 mieszkań 
(w pierwszym etapie) i przekazanie ich do dyspozycji Komendy Powiatowej

Cel strategiczny I: Podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury, usprawnienie komunikacji, poprawę bezpieczeństwa oraz właściwą urbanizację

Program operacyjny 3: Poprawa bezpieczeństwa, ochrona zdrowia, opieka nad słabszymi

Projekt 3.1: Program mieszkaniowy dla policji; budowa 6 mieszkań (w pierwszym etapie) i przekazanie ich do dyspozycji Komendy Powiatowej

Efekty realizacji projektu w latach 2002-2005: Na zlecenie gminy została wykonana koncepcja zagospodarowania terenu w Borzęcinie Dużym pod szeregową zabudowę mieszkaniową z przeznaczeniem na mieszkania dla Policji oraz projekt pierwszego budynku szeregowego. W związku z brakiem zainteresowania Policji udziałem w przedsięwzięciu, proponuje się skierować projekt do innej grupy zawodowej – nauczycieli zatrudnionych na terenie gminnych placówek oświatowych.

Koszty ogółem: 60 tys. zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak / nie

Realizacja projektu przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak /nie

Potrzeba zmiany projektu: tak / nie Proponuje się zmianę nazwy projektu na: Program mieszkaniowy dla nauczycieli oraz przeniesienie do Programu Operacyjnego: Udostępnienie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, uzupełnienie infrastruktury inżynieryjno – technicznej i ochrona środowiska

## Projekt 3.2: Budowa Domu Seniora przy współpracy z Kasą Chorych 
i z udziałem inwestora zagranicznego (inicjatywa władz samorządowych Berlina)

Cel strategiczny I: Podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury, usprawnienie komunikacji, poprawę bezpieczeństwa oraz właściwą urbanizację

Program operacyjny 3: Poprawa bezpieczeństwa, ochrona zdrowia, opieka nad słabszymi

Projekt 3.2: Budowa Domu Seniora przy współpracy z Kasą Chorych i z udziałem inwestora zagranicznego (inicjatywa władz samorządowych Berlina)

Efekty realizacji projektu w latach 2002-2005: Udział gminy w przedsięwzięciu miał polegać na udostępnieniu terenu pod budowę Domu Seniora. Projekt nie uzyskał akceptacji Rady Gminy Stare Babice.

Koszty ogółem: 0 zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak / nie

Realizacja projektu przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak /nie

Potrzeba zmiany projektu: tak / nie W związku z brakiem akceptacji Rady Gminy Stare Babice proponuje się wykreślić projekt ze strategii.

## Zadanie 3.1.: Kontynuacja programu promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia

Cel strategiczny I: Podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury, usprawnienie komunikacji, poprawę bezpieczeństwa oraz właściwą urbanizację

Program operacyjny 3: Poprawa bezpieczeństwa, ochrona zdrowia, opieka nad słabszymi

Zadanie 3.1.: Kontynuacja programu promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia

Efekty realizacji zadania w latach 2002-2005: „Program promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia” składa się z następujących elementów: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zdrowotnym palenia tytoniu. W tym celu: Przeprowadzone zostały w gimnazjum warsztaty szkoleniowe dot. negatywnych skutków zdrowotnych palenia tytoniu przez pielęgniarki z Instytutu Matki i Dziecka. Odbyły się spotkania z rodzicami w szkołach podstawowych, na których personel medyczny mówił o szkodliwości palenia, zarówno dla palących rodziców, jak też ich dzieci (najpierw biernych, a potem już aktywnych palaczy). Zamieszczony został cykl artykułów dot. szkodliwości palenia w lokalnej prasie. Profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych mieszkańców gminy. W tym celu Przeprowadzono profilaktyczne programy edukacyjne w szkołach: teatry- przedstawienia profilaktyczne, program dr Anny Sławińskiej- Łopuskiej "Trafny wybór", który obejmował wykład i zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców. Gmina wzięła udział w kampanii: „Trzeźwy umysł”( 2005r.); Organizatorem było Ministerstwo Edukacji i Sportu. Kampania obejmowała wzięcie udziału w 7 konkursach dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum. Odbyły się dwie konferencje na rzecz przemocy: ,, Dzieciństwo bez przemocy” oraz „Mamy tylko jedno życie, przeżyjmy je bez przemocy". Podnoszenie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców gminy. W tym celu: w 2004 r. odbył się bieg przełajowy o puchar Wójta Gminy Stare Babice, zbudowano i wyposażono w sprzęt rekreacyjno - sportowy ścieżkę zdrowia w Lesie Bemowskim w 2004 roku (jesienią); otwarcie - 2005 rok; zamontowano na niej osiem urządzeń z tablicami opisującymi wykonywanie ćwiczeń oraz dwie tablice informujące o przebiegu ścieżki, wykonano foldery promujące tę ścieżkę, przeprowadzono remont placu zabaw dla dzieci w Wojcieszynie, wykonano nowy plac zabaw w Lipkowie, w 2002 r. - zorganizowano "Integracyjny Dzień Dziecka" w Borzęcinie Dużym, gdzie do klasy integracyjnej przyjechały na wspólne świętowanie dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno - Terapeutycznego z Bliznego Jasińskiego, Zmiana sposobu odżywiania w kierunku prozdrowotnym W tym celu: Zorganizowano prelekcje dla społeczności lokalnej traktujące o tematyce zdrowego żywienia (2002r.) przeprowadzono badania poziomu cukru i cholesterolu we krwi, w przedszkolu w Starych Babicach przeprowadzono prelekcję dla rodziców dot. zdrowego odżywiania Ponadto w ramach realizacji programu: prowadzona jest kronika promocji zdrowia utworzono stronę internetową, którą opracowali uczniowie I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych "Promocja zdrowia w naszej Gminie" (styczeń 2004r.) odbywają się spotkania Zespołu ds. Promocji Zdrowia (raz w miesiącu), zakupiono pomoce naukowe traktujące o promocji zdrowia dla szkół, które zostały przekazane pedagogom: ulotki, broszurki, plakaty, odbyły się badania profilaktyczne pod hasłem: "lepiej zapobiegać niż leczyć": W 2003 r. – mamografia, spirometria oraz badania mające na celu zdiagnozowanie jaskry i osteoporozy. W 2004 r. – badania słuchu W 2005 r. – cytologia i badania jelita grubego

Koszty ogółem: 105 tys. zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak / nie

Realizacja zadania przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak / nie

Potrzeba zmiany zadania: tak / nie

## Zadanie 3.2.: Interaktywna strona internetowa o występujących zagrożeniach (w połączeniu z projektem   nr 6.1 informatyzacji gminy)

Cel strategiczny I: Podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury, usprawnienie komunikacji, poprawę bezpieczeństwa oraz właściwą urbanizację

Program operacyjny 3: Poprawa bezpieczeństwa, ochrona zdrowia, opieka nad słabszymi

Zadanie 3.2.: Interaktywna strona internetowa o występujących zagrożeniach (w połączeniu z projektem nr 6.1 informatyzacji gminy)

Efekty realizacji zadania w latach 2002-2005: Gmina nie posiada interaktywnej strony internetowej, natomiast posiada stronę internetową na której na bieżąco umieszczane są ogłoszenia, komunikaty oraz różne informacje dotyczące wydarzeń gminy. Strona ta daje możliwość wysyłania do gminy korespondencji, z której dosyć często korzystają zainteresowane osoby. Realizacja zadania możliwa będzie na etapie realizacji projektu pn. „Informatyzacja gminy – uruchomienie terminala komputerowego (m.in. przewodnik po usługach publicznych, wzorce formularzy i procedur, urzędowe terminy)”.

Koszty ogółem: 30 tys. zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak / nie

Realizacja zadania przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak / nie

Potrzeba zmiany zadania: tak / nie Proponuje się zmianę nazwy projektu na: Interaktywna strona internetowa o występujących zagrożeniach

## Zadanie 3.3.: Zbliżenie mieszkańców z policją (każdy mieszkaniec zna swojego dzielnicowego: spotkania komisji bezpieczeństwa z Policją, wspólne wizyty Policji i członków komisji u mieszkańców)

Cel strategiczny I: Podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury, usprawnienie komunikacji, poprawę bezpieczeństwa oraz właściwą urbanizację

Program operacyjny 3: Poprawa bezpieczeństwa, ochrona zdrowia, opieka nad słabszymi

Zadanie 3.3.: Zbliżenie mieszkańców z policją (każdy mieszkaniec zna swojego dzielnicowego: spotkania komisji bezpieczeństwa z Policją, wspólne wizyty Policji i członków komisji u mieszkańców)

Efekty realizacji zadania w latach 2002-2005: Gmina współfinansowała budowę Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach w celu poprawy warunków pracy Policji i dzielnicowych działających na terenie gminy. W prasie lokalnej prezentowane były sylwetki dzielnicowych oraz reportaże z prac Policji. Rozpowszechniano ulotki pt. „Bezpieczny dom” przygotowane przez Policję. Ponadto odbywały się zebrania sołeckie, w których uczestniczyli przedstawiciele Policji. W latach 2002 – 2005 odbywały się posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa z Policją. Tematem spotkań było m.in. „Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stare Babice”. „Możliwość dofinansowania służb ponadnormatywnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Stare Babice”. „Możliwość dofinansowania Komendy Powiatowej Policji Powiatu Warszawskiego Zachodniego w postaci trzech skuterów” w celu zwiększenia ich mobilności i ułatwienia im lepszego kontaktu z mieszkańcami.

Koszty ogółem: 390 tys. zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak / nie

Realizacja zadania przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak / nie

Potrzeba zmiany zadania: tak / nie Proponuje się zmianę nazwy zadania na: Kontakty mieszkańców z policją – każdy mieszkaniec zna swojego dzielnicowego

## Zadanie 3.4.: Powołanie klasy integracyjnej w gimnazjum (etat dla opiekuna)

Cel strategiczny I: Podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury, usprawnienie komunikacji, poprawę bezpieczeństwa oraz właściwą urbanizację

Program operacyjny 3: Poprawa bezpieczeństwa, ochrona zdrowia, opieka nad słabszymi

Zadanie 3.4.: Powołanie klasy integracyjnej w gimnazjum (etat dla opiekuna)

Efekty realizacji zadania w latach 2002-2005: Klasa integracyjna w Gimnazjum nie została zorganizowana ze względu na brak (minimum 3 dzieci) niepełnosprawnych w jednym ciągu nauczania (w jednej grupie wiekowej). Obecnie w całej szkole jest 3 niepełnosprawnych uczniów. Klasa integracyjna w Gimnazjum powstanie w roku szkolnym 2008/2009, po zakończeniu nauki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym obecnej V klasy integracyjnej. Również w Szkole Podstawowej w Starych Babicach w roku szkolnym 2006/2007 są dwie klasy integracyjne: na poziomie klasy III i klasy 0. Dzieci z klas integracyjnych po ukończeniu nauki w szkole podstawowej będą kontynuować naukę w Gimnazjum w Koczargach Starych. Gimnazjum jest placówką przystosowaną do przyjęcia uczniów niepełnosprawnych. W obiekcie zamontowana jest winda oraz wybudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Koszty ogółem 0 tys. zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak / nie

Realizacja zadania przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak / nie

Potrzeba zmiany zadania: tak / nie Proponuje się zmianę nazwy zadania na: Tworzenie klas integracyjnych w placówkach oświatowych na terenie gminy.

## Zadanie 4.1: Uporządkowanie obrębów geodezyjnych wsi i połączenie ich wokół wsi Stare Babice celem ubiegania się o prawa miejskie dla gminy

Cel strategiczny I: Podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury, usprawnienie komunikacji, poprawę bezpieczeństwa oraz właściwą urbanizację

Program operacyjny 4: Rozwój centrum urbanistycznego z nawiązaniem do miejscowych tradycji

Zadanie 4.1: Uporządkowanie obrębów geodezyjnych wsi i połączenie ich wokół wsi Stare Babice celem ubiegania się o prawa miejskie dla gminy

Efekty realizacji zadania w latach 2002-2005: Zadanie nie zostało jeszcze zrealizowane, gdyż wymaga wieloletnich konsultacji z mieszkańcami oraz skorygowania obrębów geodezyjnych wokół wsi Stare Babice.

Koszty ogółem: 0 zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak / nie

Realizacja zadania przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak / nie

Potrzeba zmiany zadania: tak / nie Proponuje się zmianę nazwy zadania na: Ubieganie się gminy o prawa miejskie

## Projekt 4.2: Budowa pasażu spacerowo-handlowego na terenie obecnej Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Starych Babicach z Rynku do trasy warszawskiej

Cel strategiczny I: Podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury, usprawnienie komunikacji, poprawę bezpieczeństwa oraz właściwą urbanizację

Program operacyjny 4: Rozwój centrum urbanistycznego z nawiązaniem do miejscowych tradycji

Projekt 4.2: Budowa pasażu spacerowo-handlowego na terenie obecnej Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Starych Babicach z Rynku do trasy warszawskiej

Efekty realizacji projektu w latach 2002-2005: Inwestorem jest Spółdzielnia Handlowo-Usługowa w Starych Babicach. Udział gminy w realizacji zadania polega na wybudowaniu drogi (ul. Pocztowa) od Rynku do ul. Warszawskiej. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2004 roku sporządzeniem projektu i była kontynuowana w 2005 (wybudowano ok. 200 mb wodociągu i 110 mb sieci kanalizacyjnej, wyburzono dwa budynki). Natomiast w 2006 r. została wybudowana droga o długości 270 m i szerokości 5 m wraz z odwodnieniem, wykonano 13 miejsc postojowych o szerokości 3 m oraz położono chodniki o szerokości 2 m po obu stronach ulicy. Zadanie do kontynuacji.

Koszty ogółem: 141 tys. zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak/nie

Realizacja projektu przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak/nie

Potrzeba zmiany projektu: tak/nie

## Projekt 4.3: Urządzenie terenów parkowo-rekreacyjnych nad Strugą; inwestycja prywatnego właściciela gruntów Wyższej Szkoły Społeczno Ekonomicznej wynikająca z umowy sprzedaży

Cel strategiczny I: Podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury, usprawnienie komunikacji, poprawę bezpieczeństwa oraz właściwą urbanizację

Program operacyjny 4: Rozwój centrum urbanistycznego z nawiązaniem do miejscowych tradycji

Projekt 4.3: Urządzenie terenów parkowo-rekreacyjnych nad Strugą; inwestycja prywatnego właściciela gruntów Wyższej Szkoły Społeczno Ekonomicznej wynikająca z umowy sprzedaży

Efekty realizacji projektu w latach 2002-2005: Zadanie inwestycyjne prywatnego inwestora planowane w latach 2009 – 2011.

Koszty ogółem: 0 zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak / nie

Realizacja projektu przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak /nie

Potrzeba zmiany projektu: tak / nie Proponuje się zmianę nazwy zadania na: Urządzenie terenów parkowo-rekreacyjnych nad Strugą w Starych Babicach

## Projekt 4.4: Nadanie centrum gminy unikalnego charakteru poprzez modernizację budynku Urzędu Gminy, postawienie pomnika Henryka Sienkiewicza oraz tablicy z historią gminy i jej bohaterami na placu przed Urzędem

Cel strategiczny I: Podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury, usprawnienie komunikacji, poprawę bezpieczeństwa oraz właściwą urbanizację

Program operacyjny 4: Rozwój centrum urbanistycznego z nawiązaniem do miejscowych tradycji

Projekt 4.4: Nadanie centrum gminy unikalnego charakteru poprzez modernizację budynku Urzędu Gminy, postawienie pomnika Henryka Sienkiewicza oraz tablicy z historią gminy i jej bohaterami na placu przed Urzędem

Efekty realizacji projektu w latach 2002-2005: Projekt postawienia na Rynku w Starych Babicach pomnika H. Sienkiewicza oraz tablicy z historią gminy i jej bohaterami nie został zrealizowany. Natomiast mając na celu nadanie centrum gminy unikalnego charakteru dnia 9.04.2005 r. postawiono na Rynku kamień z tablicą pamiątkową zmarłego Papieża Jana Pawła II. Cały rynek i miejsce wokół pomnika został zagospodarowany zielenią i ozdobnymi kwiatami. Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy została zaplanowana na lata 2009-2011.

Koszty ogółem: 10 tys. zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak / nie

Realizacja projektu przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak /nie

Potrzeba zmiany projektu: tak / nie Proponuje się zmianę nazwy projektu na: Nadanie centrum gminy unikalnego charakteru.

## Projekt  5.1: Zagospodarowanie wysypiska w Klaudynie pod tereny rekreacyjne dla sportów zimowych i letnich przy współpracy z gminami sąsiadującymi (Bemowo, Bielany)

Cel strategiczny II: Przyciągnięcie inwestycji z zewnątrz, aktywizacja gospodarcza mieszkańców oraz zwiększenie dochodów gminy

Program operacyjny 5: Aktywizacja gospodarcza poprzez rozwój bazy dla turystyki rekreacyjnej i wspieranie miejscowego rolnictwa

Projekt 5.1: Zagospodarowanie wysypiska w Klaudynie pod tereny rekreacyjne dla sportów zimowych i letnich przy współpracy z gminami sąsiadującymi (Bemowo, Bielany)

Efekty realizacji projektu w latach 2002-2005: W strategii projekt ten był przewidziany do realizacji na lata 2008 – 2010. W latach 2002 – 2005 realizowano rekultywację wysypiska, w ramach której wykonano opaskę wód odciekowych wraz z systemem rozdeszczowania oraz formowano bryłę wysypiska. Aktualnie trwają prace przygotowawcze zmierzające do jego odgazowania. Ponadto planuje się zlecenie opracowania wstępnej koncepcji zagospodarowania bryły składowiska z uwzględnieniem przyszłych funkcji związanych z rekreacją.

Koszty ogółem: 0 zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak / nie

Realizacja projektu przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak /nie

Potrzeba zmiany projektu: tak / nie Proponuje się zmianę nazwy zadania na: Zagospodarowanie wysypiska w Klaudynie pod tereny rekreacyjne.

## Projekt  5.2: Budowa ścieżek rowerowych obejmujących gminy kampinoskie w ramach Związku Gmin Puszczańskich (tzw. Szlak Chopinowski)

Cel strategiczny II: Przyciągnięcie inwestycji z zewnątrz, aktywizacja gospodarcza mieszkańców oraz zwiększenie dochodów gminy

Program operacyjny 5: Aktywizacja gospodarcza poprzez rozwój bazy dla turystyki rekreacyjnej i wspieranie miejscowego rolnictwa

Projekt 5.2: Budowa ścieżek rowerowych obejmujących gminy kampinoskie w ramach Związku Gmin Puszczańskich (tzw. Szlak Chopinowski)

Efekty realizacji projektu w latach 2002-2005: W strategii projekt ten był przewidziany do realizacji na lata 2008 – 2011. Trwają wstępne prace organizacyjne między zainteresowanymi gminami.

Koszty ogółem: 0 zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak / nie

Realizacja projektu przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak /nie

Potrzeba zmiany projektu: tak / nie Proponuje się zmianę nazwy zadania na: Budowa ścieżek rowerowych obejmujących gminy kampinoskie w ramach Międzygminnego Związku „Kampinos” (tzw. Szlak Chopinowski).

## Zadanie 5.1: Przygotowanie terenów pod inwestycje sportowo-rekreacyjne na obrzeżu Puszczy Kampinoskiej. (Udział gminy: przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania, aktywne poszukiwanie inwestora do budowy pól golfowych i turystycznej infrastruktury gastronomiczno-wypoczynkowej, pomoc w promocji)

Cel strategiczny II: Przyciągnięcie inwestycji z zewnątrz, aktywizacja gospodarcza mieszkańców oraz zwiększenie dochodów gminy

Program operacyjny 5: Aktywizacja gospodarcza poprzez rozwój bazy dla turystyki rekreacyjnej i wspieranie miejscowego rolnictwa

Zadanie 5.1: Przygotowanie terenów pod inwestycje sportowo-rekreacyjne na obrzeżu Puszczy Kampinoskiej. (Udział gminy: przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania, aktywne poszukiwanie inwestora do budowy pól golfowych i turystycznej infrastruktury gastronomiczno-wypoczynkowej, pomoc w promocji).

Efekty realizacji zadania w latach 2002-2005: Opracowano nowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stare Babice, które przewiduje zagospodarowanie części gruntów na pograniczu Kampinoskiego Parku Narodowego na cele związane z rekreacją.

Koszty ogółem: 0 zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak / nie

Realizacja zadania przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak / nie

Potrzeba zmiany zadania: tak / nie

## Zadanie 5.2: Utworzenie Gminnej Izby Gospodarczej i skorzystanie z programów oferowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą (m.in. fundusz gwarancyjny, mikro-pożyczki, doradztwo)

Cel strategiczny II: Przyciągnięcie inwestycji z zewnątrz, aktywizacja gospodarcza mieszkańców oraz zwiększenie dochodów gminy

Program operacyjny 5: Aktywizacja gospodarcza poprzez rozwój bazy dla turystyki rekreacyjnej i wspieranie miejscowego rolnictwa

Zadanie 5.2: Utworzenie Gminnej Izby Gospodarczej i skorzystanie z programów oferowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą (m.in. fundusz gwarancyjny, mikro-pożyczki, doradztwo)

Efekty realizacji zadania w latach 2002-2005: Odbyło się spotkanie inicjujące utworzenie Gminnej Izby Gospodarczej. Z uwagi na brak aktywności przedsiębiorców zadanie nie zostało zrealizowane.

Koszty ogółem: 0 zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak / nie

Realizacja zadania przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak / nie

Potrzeba zmiany zadania: tak / nie Proponuje się wykreślić zadanie ze strategii.

## Zadanie 5.3: Pomoc w organizacji grup producenckich dla rolników

Cel strategiczny II: Przyciągnięcie inwestycji z zewnątrz, aktywizacja gospodarcza mieszkańców oraz zwiększenie dochodów gminy

Program operacyjny 5: Aktywizacja gospodarcza poprzez rozwój bazy dla turystyki rekreacyjnej i wspieranie miejscowego rolnictwa

Zadanie 5.3: Pomoc w organizacji grup producenckich dla rolników

Efekty realizacji zadania w latach 2002-2005: Wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego na terenie gminy prowadzona była działalność szkoleniowo – informacyjna. Na terenie Gminy Stare Babice działa grupa rolników zrzeszająca 5 członków. W ramach pracy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z grupą tą zrealizowano następujące zadania, których prace organizacyjne wspierała gmina: wdrażanie do produkcji rolnej nowych odmian warzyw gruntowych, środków ochrony roślin (zoocydy, fungicydy), pomoc w zaopatrzeniu w środki do produkcji rolnej, utrzymywanie stałego kontaktu dotyczącego doradztwa ekonomicznego ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości rolnej, doradztwa kredytowego w oparciu o programy UE, pomoc w podnoszeniu kwalifikacji rolników poprzez udział w szkoleniach, wyjazdach szkoleniowych, pokazach i akcjach informacyjnych, w ramach promocji eksponowanie płodów rolnych na imprezach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, dostarczanie prasy fachowej: Wieś Mazowiecka i Wiadomości Rolnicze

Koszty ogółem: 0 zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak / nie

Realizacja zadania przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak / nie

Potrzeba zmiany zadania: tak / nie

## Projekt  6.1: Informatyzacja gminy – uruchomienie terminala komputerowego (m.in. przewodnik po usługach publicznych, wzorce formularzy i procedur, urzędowe terminy)

Cel strategiczny II: Przyciągnięcie inwestycji z zewnątrz, aktywizacja gospodarcza mieszkańców oraz zwiększenie dochodów gminy

Program operacyjny 6: Usprawnienie urzędu i zwiększenie wpływów do budżetu gminy

Projekt 6.1: Informatyzacja gminy – uruchomienie terminala komputerowego (m.in. przewodnik po usługach publicznych, wzorce formularzy i procedur, urzędowe terminy)

Efekty realizacji projektu w latach 2002-2005: W 2004 r. został wprowadzony w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Babice i na bieżąco jest aktualizowany przewodnik po usługach publicznych pn. „Jak załatwić sprawę”, w którym są przedstawione procedury załatwianych spraw w Urzędzie oraz zamieszczone wzorcowe formularze wniosków. Działający w gminie system „Kancelaria BIP” zostanie w 2007 r. rozbudowany o moduł e-Urząd, umożliwiający m. in. przesyłanie drogą elektroniczną wypełnionych formularzy wcześniej pobranych przez Internet.

Koszty ogółem 12 tys. zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak / nie

Realizacja projektu przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak /nie

Potrzeba zmiany projektu: tak / nie

## Zadanie 6.1: Opracowanie marki gminy dla celów promocji

Cel strategiczny II: Przyciągnięcie inwestycji z zewnątrz, aktywizacja gospodarcza mieszkańców oraz zwiększenie dochodów gminy

Program operacyjny 6: Usprawnienie urzędu i zwiększenie wpływów do budżetu gminy

Zadanie 6.1: Opracowanie marki gminy dla celów promocji

Efekty realizacji zadania w latach 2002-2005: W ramach promocji gminy wykonano szereg zadań m.in. wykonano znaczki metalowe z herbem gminy, wykonano grafiki z obiektami gminnymi, z których następnie wykonano pocztówki, w 2005 r. zaktualizowano folder Gminy Stare Babice, wykonano aktualną mapę gminy, opracowano logo gminy, które umieszczane jest na materiałach promocyjnych. W latach 1999-2004 gmina znajdowała się w rankingu najlepszych gmin „Złotej Setce Samorządów”, a w 2004 r. otrzymała tytuł „Mistrza Zrównoważonego Rozwoju”. W 2004 gmina uzyskała tytuł gminy „Fair Play”, a w 2005 certyfikat „Przejrzysta Polska”. Gmina wydaje „Gazetę Babicką” – miesięcznik. Co tydzień Urząd Gminy wydaje także serwis informacyjny. W 2006 r. gmina otrzymała certyfikat „Gmina otwarta na fundusze strukturalne” przyznawany przez Związek Powiatów Polskich.

Koszty ogółem: 100 tys. zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak / nie

Realizacja zadania przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak / nie

Potrzeba zmiany zadania: tak / nie Proponuje się uznać zadanie za zrealizowane i zastąpić nowym zadaniem pn.: Promocja gminy

## Zadanie 6.2: Przygotowanie ofert inwestycyjnych gminy

Cel strategiczny II: Przyciągnięcie inwestycji z zewnątrz, aktywizacja gospodarcza mieszkańców oraz zwiększenie dochodów gminy

Program operacyjny 6: Usprawnienie urzędu i zwiększenie wpływów do budżetu gminy

Zadanie 6.2: Przygotowanie ofert inwestycyjnych gminy

Efekty realizacji zadania w latach 2002-2005: Grunty we wsi Klaudyn, przeznaczone do sprzedaży promowane były w miesięczniku „Info – Inwest” oraz w tygodniku „The Warsaw Voice”. Ponadto, został opracowany folder reklamowy dla tego obszaru.

Koszty ogółem: 8 tys. zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak / nie

Realizacja zadania przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak / nie

Potrzeba zmiany zadania: tak / nie Propozycja włączenia zadania 6.2 do zadania „Promocja gminy”

## Zadanie 6.3: Aktywne poszukiwanie inwestorów w wybranych branżach (banki, ubezpieczenia, konsulting, informatyka)

Cel strategiczny II: Przyciągnięcie inwestycji z zewnątrz, aktywizacja gospodarcza mieszkańców oraz zwiększenie dochodów gminy

Program operacyjny 6: Usprawnienie urzędu i zwiększenie wpływów do budżetu gminy

Zadanie 6.3: Aktywne poszukiwanie inwestorów w wybranych branżach (banki, ubezpieczenia, konsulting, informatyka)

Efekty realizacji zadania w latach 2002-2005: Oferta gminy w tym zakresie przedstawiona została w wydawanym w języku angielskim i rozpowszechnianym m.in. na lotniskach i pokładach samolotów tygodniku „The Warsaw Voice” W związku z szybkim rozwojem bankowości internetowej banki nie są zainteresowane otwieraniem nowych oddziałów i filii.

Koszty ogółem: 1 tys. zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak / nie

Realizacja zadania przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak / nie

Potrzeba zmiany zadania: tak / nie Proponuje się włączenie zadania 6.3 do zadania „Promocja gminy”

## Zadanie 6.4: Przystosowanie Urzędu do obsługi i monitorowania strategii rozwoju i profesjonalnej promocji gminy (zatrudnienie specjalisty)

Cel strategiczny II: Przyciągnięcie inwestycji z zewnątrz, aktywizacja gospodarcza mieszkańców oraz zwiększenie dochodów gminy

Program operacyjny 6: Usprawnienie urzędu i zwiększenie wpływów do budżetu gminy

Zadanie 6.4: Przystosowanie Urzędu do obsługi i monitorowania strategii rozwoju i profesjonalnej promocji gminy (zatrudnienie specjalisty)

Efekty realizacji zadania w latach 2002-2005: W 2005 r w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy stworzono komórkę organizacyjną – Referat Rozwoju Gminy, którego zadaniem jest m.in. monitorowanie i aktualizowanie Strategii Rozwoju Gminy Stare Babice. Ponadto w ramach istniejącej struktury organizacyjnej jest wyznaczona osoba do promocji gminy. Zadania realizowane w ramach promocji są opisane w zadaniu 6.1.

Koszty ogółem: 0 zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak / nie

Realizacja zadania przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak / nie

Potrzeba zmiany zadania: tak / nie Proponuje się uznać zadanie w części dotyczącej obsługi i monitorowania strategii rozwoju za zrealizowane a część dotyczącą profesjonalnej promocji gminy włączyć do zadania pn.: Promocja gminy

## Projekt  7.1: Budowa ośrodka sportu i rekreacji w Zielonkach na gruntach gminy dla LKS Naprzód (wielo-funkcyjna hala sportowa z trybuną, korty tenisowe, boisko sportowe, z terenem rekreacyjnym i polem biwakowym)

Cel strategiczny III: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw oraz rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej

Program operacyjny 7: Rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej

Projekt 7.1: Budowa ośrodka sportu i rekreacji w Zielonkach na gruntach gminy dla LKS Naprzód (wielo-funkcyjna hala sportowa z trybuną, korty tenisowe, boisko sportowe, z terenem rekreacyjnym i polem biwakowym)

Efekty realizacji projektu w latach 2002-2005: Budowa Ośrodka Sportowo-Edukacyjnego w Zielonkach Parcela planowana jest w latach 2007-2010, przy założeniu współfinansowania zadania ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. W 2005 opracowano koncepcję rozwiązań programowo – funkcjonalnych oraz zagospodarowania dla całego terenu, a w 2006 sporządzona została dokumentacja projektowa dla I – go etapu realizacji przedsięwzięcia.

Koszty ogółem: 85 tys. zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak/nie

Realizacja projektu przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak/nie

Potrzeba zmiany projektu: tak/nie Proponuje się zmianę nazwy projektu na: Budowa ośrodka sportowo – edukacyjnego we wsi Zielonki Parcela.

## Projekt  7.2: Powołanie Centrum Kultury i Edukacji w budynku gimnazjum (adaptacja pomieszczeń, wsparcie w organizacji kursów i imprez, w połączeniu z zadaniem 8.2)

Cel strategiczny III: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw oraz rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej

Program operacyjny 7: Rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej

Projekt 7.2: Powołanie Centrum Kultury i Edukacji w budynku gimnazjum (adaptacja pomieszczeń, wsparcie w organizacji kursów i imprez, w połączeniu z zadaniem 8.2)

Efekty realizacji projektu w latach 2002-2005: Centrum Kultury i Edukacji w budynku Gimnazjum nie zostało powołane ze względu na brak odpowiednich pomieszczeń do adaptacji na ten cel. Udostępnianie izb lekcyjnych na działalność centrum, wpłynęłoby niepomyślnie na warunki nauki w placówce. Funkcję Centrum Kultury i Edukacji przejmie Centrum edukacyjno – kulturalno – informacyjne wraz z biblioteką w Starych Babicach – w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym planowane do realizacji w latach 2009 – 2010.

Koszty ogółem: 0 zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak / nie

Realizacja projektu przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak / nie

Potrzeba zmiany projektu: tak / nie Proponuje się zmianę nazwy projektu na: Budowa Centrum edukacyjno – kulturalno – informacyjnego wraz z biblioteką w Starych Babicach

## Projekt  7.3: Budowa basenu przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach (przy współudziale Wyższej Szkoły Społeczno Ekonomicznej)

Cel strategiczny III: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw oraz rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej

Program operacyjny 7: Rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej

Projekt 7.3: Budowa basenu przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach (przy współudziale Wyższej Szkoły Społeczno Ekonomicznej)

Efekty realizacji projektu w latach 2002-2005: Inwestor Fundacja „Innowacja” rozpoczął budowę basenu w 2004 roku. W 2005 roku prace zostały wstrzymane i przesunięte w czasie.

Koszty ogółem: 0 zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak / nie

Realizacja projektu przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak / nie

Potrzeba zmiany projektu: tak / nie Proponuje się wykreślić projekt ze strategii, gdyż jest to inwestycja prywatnego inwestora.

## Projekt  7.4: Sztuczna ślizgawka sezonowa w Zielonkach

Cel strategiczny III: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw oraz rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej

Program operacyjny 7: Rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej

Projekt 7.4: Sztuczna ślizgawka sezonowa w Zielonkach

Efekty realizacji projektu w latach 2002-2005: Projekt komplementarny z zapisanym w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Stare Babice na lata 2007-2013 zadaniem pn. „Budowa ośrodka sportowo – edukacyjnego we wsi Zielonki Parcela” planowanym na lata 2006-2010.

Koszty ogółem: 0 zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak / nie

Realizacja projektu przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak / nie

Potrzeba zmiany projektu: tak / nie Proponuje się wykreślić projekt ze strategii.

## Projekt  7.5: Zorganizowanie i wyposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Bliznem (koło wędkarskie, boisko do koszykówki i siatkówki)

Cel strategiczny III: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw oraz rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej

Program operacyjny 7: Rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej

Projekt 7.5: Zorganizowanie i wyposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Bliznem (koło wędkarskie, boisko do koszykówki i siatkówki)

Efekty realizacji projektu w latach 2002-2005: Projekt komplementarny z zapisanym w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Stare Babice na lata 2007-2013 zadaniem „Modernizacja zbiornika wodnego pod roboczą nazwą „Złota Woda” z przeznaczeniem na rekreację we wsi Blizne Jasińskiego, planowanym do realizacji w 2008 r.

Koszty ogółem: 0 zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak / nie

Realizacja projektu przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak / nie

Potrzeba zmiany projektu: tak / nie Proponuje się zmianę projektu na: Modernizacja zbiorników wodnych z przeznaczeniem na rekreację we wsiach Blizne Jasińskiego, Latchorzew i Borzęcin Duży.

## Zadanie  8.1: Zarezerwowanie 3% z sumy dochodów własnych oraz udziałów w podatkach skarbu państwa na wspieranie stowarzyszeń społecznych, kulturalnych i sportowych

Cel strategiczny III: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw oraz rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej

Program operacyjny 8: Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i charytatywnych

Zadanie 8.1: Zarezerwowanie 3% z sumy dochodów własnych oraz udziałów w podatkach skarbu państwa na wspieranie stowarzyszeń społecznych, kulturalnych i sportowych

Efekty realizacji zadania w latach 2002-2005: Gmina działając w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 z późn. zm.) wspiera organizacje pozarządowe realizujące zadania w sferze działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w sferze kultury i sztuki oraz w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, udzielając tym organizacjom dotacji. Wspieranie realizacji zadań publicznych odbywa się po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert. W latach 2002 – 2003 na podstawie uchwały Nr XV/121/1999 Rady Gminy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie udzielania dotacji podmiotom realizującym zadania gminy udzielono dotacji poniższym podmiotom : LKS „Naprzód” Zielonki w tym na działalność Uczniowskich Klubów Sportowych. Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. Łącznie na wsparcie działalności organizacji pozarządowych w latach 2002 - 2003 wydatkowano kwotę 640 000zł. W roku 2004 udzielono dotacji na wsparcie następujących zadań : Zadania z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych: dla Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej zadanie pod nazwą : „pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom” Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu : dla LKS „Naprzód” Zielonki zadanie pod nazwą : „szkolenie sportowe dzieci i młodzieży” zadanie pod nazwą : „imprezy sportowe i rekreacyjne o charakterze masowym” Zadania z zakresu kultury i sztuki : dla Towarzystwa Muzycznego im. K. Wiłkomirskiego w Starych Babicach : zadanie pod nazwą: „prowadzenie gminnej orkiestry młodzieżowej” zadanie pod nazwą: „organizacja imprez artystycznych” zadanie pod nazwą: „szkolne spotkania ze sztuką” zadanie pod nazwą: „warsztaty artystyczne – młodzi z pasją” dla Stowarzyszenia Kulturalnego „Kotwica” w Borzęcinie Dużym : zadanie pod nazwą : „przegląd twórczości amatorskiej – chór seniorów” zadanie pod nazwą : „nauka tańca towarzyskiego” Łącznie na wsparcie działalności organizacji pozarządowych w roku 2004 wydatkowano kwotę 285 600 zł. W roku 2005 dotacji udzielono na wsparcie następujących zadań : Zadania z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych : dla Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej zadanie pod nazwą: „pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom” Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu : dla LKS „Naprzód” Zielonki zadanie pod nazwą: „szkolenie sportowe dzieci i młodzieży” zadanie pod nazwą: „organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych” zadanie po nazwą : „organizacja festynu Zielonki 2005” Zadania z zakresu kultury i sztuki : dla Towarzystwa Muzycznego im. K. Wiłkomirskiego w St. Babicach : zadanie pod nazwą: „prowadzenie gminnej orkiestry młodzieżowej” zadanie pod nazwą: „organizacja imprez artystycznych” zadanie pod nazwą: „szkolne spotkania ze sztuką” zadanie pod nazwą: „warsztaty artystyczne – młodzi z pasją” dla Stowarzyszenia Kulturalnego „Kotwica” w Borzęcinie Dużym : zadanie pod nazwą: „przegląd twórczości amatorskiej – chór seniorów” zadanie pod nazwą: „nauka tańca towarzyskiego” zadanie pod nazwą: „nasze otoczenie kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu a dziś” zadanie pod nazwą : „prowadzenie warsztatów artystycznych dla grupy tkackiej Penelopa” . Łącznie na wsparcie działalności organizacji pozarządowych w roku 2005 wydatkowano kwotę 500 000 zł.

Koszty ogółem: 1 426 tys. zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak / nie

Realizacja zadania przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak / nie

Potrzeba zmiany zadania: tak / nie Proponuje się zmianę nazwy zadania na: Rezerwowanie w budżecie gminy środków finansowych na zlecanie zadań własnych organizacjom pożytku publicznego

## Zadanie  8.2: Fundacja Rozwoju Oświaty, Kultury i Sportu (pomoc 
w założeniu, wsparcie finansowe, w połączeniu z projektem 7.2)

Cel strategiczny III: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw oraz rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej

Program operacyjny 8: Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i charytatywnych

Zadanie 8.2: Fundacja Rozwoju Oświaty, Kultury i Sportu (pomoc w założeniu, wsparcie finansowe, w połączeniu z projektem 7.2)

Efekty realizacji zadania w latach 2002-2005: Fundacja nie została powołana ze względu na brak członków założycieli - fundatorów.

Koszty ogółem: 0 zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak / nie

Realizacja zadania przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak / nie

Potrzeba zmiany zadania: tak / nie Proponuje się wykreślić projekt ze strategii.

## Zadanie  8.3: Coroczny konkurs „małych grantów” dla inicjatyw osiedlowych (do 30 tys. zł, na projekty osiedlowe użyteczności publicznej, głównie place zabawa)

Cel strategiczny III: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw oraz rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej

Program operacyjny 8: Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i charytatywnych

Zadanie 8.3: Coroczny konkurs „małych grantów” dla inicjatyw osiedlowych (do 30 tys. zł, na projekty osiedlowe użyteczności publicznej, głównie place zabawa)

Efekty realizacji zadania w latach 2002-2005: W roku 2002 rozpoczęto organizację placu zabaw w Lipkowie (koło osiedla Kampinos). Dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego udostępniła teren, Osiedle Kampinos wykonało ogrodzenie, mieszkańcy w czynie społecznym usunęli zagrażające drzewa i wyrównali teren, a gmina zakupiła urządzenia na plac zabaw i zasiała trawę. W 2005 r. na działce przy ul. Kresowej w Starych Babicach (przy przepompowni ścieków) rozpoczęto budowę placu zabaw. Kosztami założenia placu zabaw w całości obciążony był budżet gminy. Plac zabaw został otwarty w 2006 r.

Koszty ogółem: 44 tys. zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak / nie

Realizacja zadania przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak / nie

Potrzeba zmiany zadania: tak / nie Proponuje się zmianę nazwy zadania na: Rezerwowanie w budżecie środków finansowych na wspieranie inicjatyw lokalnych.

## Zadanie  8.4: Lokalizacja stacji Caritas przy ośrodku zdrowia w Starych Babicach (m.in. organizacja wolontariatu do zbiórki używanej odzieży oraz opieki nad ciężko chorymi, niepełnosprawnymi i potrzebującymi pomocy)

Cel strategiczny III: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw oraz rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej

Program operacyjny 8: Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i charytatywnych

Zadanie 8.4: Lokalizacja stacji Caritas przy ośrodku zdrowia w Starych Babicach (m.in. organizacja wolontariatu do zbiórki używanej odzieży oraz opieki nad ciężko chorymi, niepełnosprawnymi i potrzebującymi pomocy)

Efekty realizacji zadania w latach 2002-2005: Z uwagi na brak warunków lokalowych nie powstała stacja Caritas. Lokalizacja stacji w ośrodku zdrowia w Starych Babicach będzie możliwa po jego modernizacji. Natomiast w odniesieniu do wolontariatu, na terenie Gminy Stare Babice zainicjował go Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pierwsze spotkanie odbyło się 4 listopada 2004 r. Obecnie czynnie działa 20 – stu wolontariuszy oraz 5 osób, które angażują się w akcje jednorazowe. Wolontariusze pomagają rodzinom wielodzietnym w opiece nad dziećmi, dzieciom w odrabianiu prac domowych, a także osobom starszym, samotnym w robieniu zakupów. Ponadto prowadzona była reedukacja dla dzieci w Szkole Podstawowej w Starych Babicach oraz w Grupie Wsparcia dla Dzieci w Zielonkach przy Klubie „Naprzód”. Wolontariusze brali również udział w imprezie Rodzinny Integracyjny Dzień Dziecka w Blizne Jasińskiego oraz akcji „Wakacyjny wypoczynek – Lato 2005” .

Koszty ogółem: 1 tys. zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy Inne (jakie?)

Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń: tak / nie

Realizacja zadania przebiega zgodnie z celami strategii i ze wstępnymi założeniami: tak / nie

Potrzeba zmiany zadania: tak / nie Proponuje się zmianę nazwy zadania na: Lokalizacja stacji Caritas przy ośrodku zdrowia w Starych Babicach oraz dopisanie nowego zadania pn.: Kontynuacja wolontariatu na rzecz potrzebujących.

# Wnioski

Z przedstawionego wyżej sprawozdania z przebiegu realizacji poszczególnych programów  operacyjnych oraz zadań i projektów inwestycyjnych wynika, że spośród 
24 projektów inwestycyjnych zapisanych w Strategii Rozwoju Gminy Stare Babice na lata 2002-2015 – 3 zostały zrealizowane w całości, 13 znajduje się w trakcie realizacji, a 8 nie zrealizowano. W odniesieniu do projektów niezrealizowanych wnioskuje się, aby 2 projekty wykreślić, a  pozostałe zrealizować w latach następnych.

Natomiast z analizy stopnia realizacji zadań, które nie wymagają nakładów inwestycyjnych wynika, iż spośród 18 zadań planowanych do realizacji w latach 2002-2015 – 3 zostały zrealizowane, a w stosunku do 11 zostały już podjęte działania realizacyjne. Cztery zadania nie zostały zrealizowane, przy czym wnioskuje się wykreślić dwa spośród nich, a pozostałe dwa zrealizować w latach następnych.

Ponadto, powyższe sprawozdanie potwierdza, iż misja i cele strategiczne zapisane w istniejącej strategii nie straciły swojej aktualności. Nie ma zatem potrzeby opracowywania nowej strategii, istnieje natomiast konieczność dokonania jej aktualizacji.

Aktualizacja dokumentu powinna polegać na:

- wydłużeniu horyzontu czasowego Strategii Rozwoju do 2020 roku, tak by obejmowała ona dwa kolejne okresy budżetowe Unii Europejskiej,

- przedstawieniu aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy,

- zweryfikowaniu uwarunkowań i problemów rozwoju gminy,

- zmianie i uzupełnieniu zadań realizacyjnych bez wskazywania kosztów i terminów ich realizacji, gdyż dane te określane są na etapie opracowywania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,

- wskazaniu głównych uwarunkowań oraz zasad kontroli, monitorowania i oceny przebiegu realizacji ustaleń strategii.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) mgr inż. Antoni Gąsowski